Mitigando Condições Adversas na Aplicação de Métodos Ágeis: o caso do projeto Noosfero
Antonio Terceiro
terceiro@colivre.coop.br
http://colivre.coop.br/
São Paulo, Outubro de 2009

---
Condições de Uso
Copyright © 2009 Colivre (http://colivre.coop.br/)
O conteúdo desta apresentação pode ser usado de acordo com os termos da licença Creative Commons Atribuição-Uso Não-Comercial-Vedada a Criação de Obras Derivadas 2.5 Brasil

---
Sobre a Colivre
- Empresa cooperativa
- Salvador/BA
- Serviços: Soluções web, Consultoria e Capacitação
  - com/em/de Software Livre
- http://www.colivre.coop.br/

---
O projeto Noosfero
- Plataforma Livre para Redes Sociais
- Ruby
- Rails
- http://noosfero.org/

---
Um Processo Ágil Ideal

---
Organização da equipe

---
Processo Iterativo
Fonte: Scrum – Conceitos, Práticas e Experiências, por Manoel Pimentel Medeiros (http://visaoagil.com/)

---
Condições adversas ao desenvolvimento ágil no projeto Noosfero
http://www.flickr.com/photos/the_city_on_film/

---
Clientes
Remotos
Múltiplos
Não estão no clima

---
Software Livre

---
Dedicação parcial da equipe
- Porquê temos outros serviços
- Porquê o volume de demanda varia também

---
Manutenção de versão estável
- Noosfero é altamente configurável → muitos bugs
- Manutenção com contrato específico
- Correções de bugs não podem esperar o tempo de uma iteração

---
Nosso backlog
- Clientes distantes
- Software Livre
- Dedicação parcial
- Versão estável

---
Medidas usadas para mitigar
as limitações impostas ao nosso processo ágil
http://www.flickr.com/photos/luciano_meirelles/

---
Indicação de Proxy

---
Issue tracker
http://noosfero.org/

---
Ciclo de Desenvolvimento adaptado

---
Toma!
- Clientes distantes
- Software Livre
- Dedicação parcial
- Versão estável

---
Se preparando para contribuições externas
- SCM público
- Issue Tracker público
- Listas de discussão
  - noosfero-br em português
  - noosfero-dev em inglês
- Noosfero é um projeto de software livre de fato
  - Daqueles iniciados por uma empresa
  - Mas que vai receber colaboradores externos de braços abertos

---
O mais difícil já passou!
- Clientes distantes
- Software Livre
- Dedicação parcial
- Versão estável

---
Planejamento com capacidade variável
- Planning game para fazer propostas
- Levando em conta capacidade do time naquele mês
- Agendando novo desenvolvimento para o mês seguinte no caso da iteração já ter sido iniciada.

---
Quase lá ...
- Clientes distantes
- Software Livre
- Dedicação parcial
- Versão estável

---
Manutenção de versão estável
- Dois branches
  - master com o desenvolvimento de novas funcionalidades
  - stable com correções de bugs.
- Ciclo de lançamento com iterações mais curtas
- Merges stable/master frequentes.

---
UFA!
- Clientes distantes
- Software Livre
- Dedicação parcial
- Versão estável

---
Perguntas?
Contato:
terceiro@colivre.coop.br